Дорожная карта:

Конструктор урока ЖУ360

Март — Сентябрь 2026

Образовательная сеть «Корифей» · babetov_aa@koriphey.ru

# 🎯 Стратегический контекст

Фаза 1 завершена: конструктор работает в продакшне, аутентификация реализована, аналитика настроена. Сейчас в системе 1 учитель (kaluzhskaya_mv@koriphey.ru) и 1 администратор.

Ключевые метрики успеха, которые мы отслеживаем:

- 3+ учителя используют конструктор регулярно (еженедельно)

- Время подготовки урока < 10 мин (до внедрения: 30–60 мин)

- NPS пилотной группы > 8/10

- AI-сценарий требует < 20% правок от учителя

На основе завершённой работы и этих метрик, предлагаю следующие этапы.

# 🚀 Sprint 2 — Качество продукта

## Март 2026 · Цель: сделать продукт удобным для реального использования

| Фича | Описание | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Рефлексия после урока | 2-минутная форма после проведённого урока: тайминг соблюдён?, что сработало, что исправить. Данные идут в lesson_events для обратной связи. | 🔴 Критично | 3 дня |
| Промпт: средняя школа 5–9 кл. | Адаптация системного промпта для подростков: гильдии вместо Кори, социальные формы работы, другая мотивация. Тест на предметах русский/математика/история 5-9 кл. | 🔴 Критично | 5 дней |
| Пилот: Русский язык 2 класс | 10+ уроков с kaluzhskaya_mv, сбор обратной связи, замер времени подготовки. Документирование типичных правок = обучающая выборка для улучшения промпта. | 🔴 Критично | Весь март |
| Улучшение промпта по итогам пилота | На основе реальных правок учителей: доработать паттерны захватов, тайминг, формулировки заданий. Версия v2.6. | 🟡 Важно | 3 дня |
| Экспорт в PDF | Кнопка «Скачать PDF» рядом с «Скачать .doc». Для учителей которые хотят распечатать план урока в удобном формате. | 🟡 Важно | 2 дня |

# 📚 Sprint 3 — Масштабирование

## Апрель–Май 2026 · Цель: 5–10 учителей, библиотека уроков

| Фича | Описание | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Онбординг учителя | Страница-приветствие после первого входа: 3 шага «Создай первый урок за 5 мин». Снижает барьер входа для новых учителей. | 🔴 Критично | 2 дня |
| Библиотека уроков | Просмотр сохранённых уроков с фильтрами по предмету/классу/теме. Учитель видит свои, admin — все. Данные из GitHub index.json. | 🔴 Критично | 5 дней |
| Расширение пилота | Пригласить 3–5 учителей из гимназии Корифей на разные предметы. Настроить автоодобрение после проверки почтового домена @koriphey.ru. | 🔴 Критично | Весь апрель |
| Dashboard завуча | Раздел для admin: сводка по учителям, статистика генераций по предметам/классам, среднее время между генерацией и проведением урока. | 🟡 Важно | 5 дней |
| Промпт: начальная школа — специализация | Отдельный профиль для 1–2 класса (чтение/письмо/счёт), 3–4 класса. Учёт психологических особенностей возраста в промпте. | 🟡 Важно | 4 дня |

# 🤖 Sprint 4 — AI-коуч

## Июнь–Август 2026 · Цель: персональный рост учителя

После накопления данных рефлексий (50+ уроков), можно добавить AI-коуч функцию:

| Фича | Описание | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-анализ рефлексий | После 5+ уроков: «Вот что вы сделали хорошо, вот паттерн ошибок, вот на что обратить внимание в следующем уроке». Использует lesson_events + рефлексии. | 🟡 Важно | 7 дней |
| Персональные рекомендации | На основе истории уроков предлагает: «Попробуйте новый тип захвата», «Этот класс реагирует лучше на...». Персонализация на уровне учителя. | 🟢 Хорошо | 10 дней |
| Монетизация (Фаза 4) | Free: 5 уроков/мес. Учитель: 490₽/мес (безлимит + коуч). Школа до 30 уч.: 9 900₽/мес. Школа до 100: 24 900₽/мес. Интеграция платёжного шлюза (ЮKassa). | 🔵 Позже | 2 нед. |
| Мобильная версия | Адаптация под смартфон для просмотра готового урока прямо на уроке. Offline-режим для областей со слабым интернетом. | 🔵 Позже | 2 нед. |

# ⚡ Ближайшие 3 действия (эта неделя)

На основе текущего состояния, рекомендую сделать в первую очередь:

| # | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести первый урок с kaluzhskaya_mv через конструктор и собрать рефлексию вручную (пока форма не готова) | Первые реальные данные об использовании, понимание что требует доработки в промпте |
| 2 | Разработать форму рефлексии после урока (встроить в конструктор на шаг 4) | Учитель может сразу после урока отметить что сработало — данные идут в Supabase |
| 3 | Пригласить ещё 2–3 учителя из Корифея для пилота, одобрить их заявки через панель | Расширение пилота, больше данных, проверка онбординга |

Конструктор ЖУ360 · Дорожная карта · 25 февраля 2026 г.